洱源县2025年重大政策和重点项目等绩效目标说明

持续深化预算绩效管理改革，努力提供资金使用效益。初步建立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，不重视项目绩效的现状。

1、在编制2025年预算时，继续将绩效目标申报表置入部门预算编制系统，实现网络申报，将“预算”与“绩效”紧密结合，各单位申报项目时必须同时申报绩效目标，县级预算安排的所有项目绩效申报实现全覆盖，与预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。2、切实增强部门“重绩效、讲绩效”的预算管理理念，提升部门绩效管理工作制度化、规范化水平，提高财政资金使用效益。3、年内重大项目支出绩效在下达资金前，由各单位申报绩效目标表给相关资金管理股室，每一批下达资金对应相应绩效目标表。4、继续加强扶贫资金动态监控系统项目绩效管理，通过对绩效目标完成情况进行跟踪，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益，并将支出效果作为改进管理、分配资金及逐步建立信息披露制度等的重要依据。

2025年洱源县重点项目有：

1、鹤庆至剑川至兰坪高速公路（洱源段）项目：鹤剑兰高速公路洱源段10.26公路建设，建设地点在牛街，途经牛街乡福和村委会3个村民小组，我县境内控制性工程有2个，分别是鹤剑1号隧道和鹤剑2号隧道，其中鹤剑1号隧道涉及鹤庆县及洱源县长度为11.036公里，洱源段为5.52公里；鹤剑2号隧道涉及洱源县及剑川县长度为5.535公里，洱源段为2.74公里，洱源境内隧道总长8.26公里，其他路基1.07公里，桥梁0.93公里，桥隧比较高，2019年开工建设，由云南建设投资股份有限公司承建，计划投资约19亿元。截止2024年，永久用地征地完成255.82亩；临时用地征地完成266.87亩；迁坟完成92座；房屋拆迁完成2403.71m2；完成五线迁改15000多米，确保了项目建设用地。完成年度指标1.5亿元。

2、黑潓江洱源段治理工程（一期）项目：黑潓江洱源段治理工程（一期）项目位于洱源县乔后镇、炼铁乡境内，于2022年6月10日取得初步设计批复,批复总投资28383.16万元，批复工期31个月，治理河道总长度为32.92km(其中治理干流河长26.00km，支流治理河长6.92km),治理堤长43.38km。 项目于2022年10月15日开工建设，截至目前已完成投资约13879万元，完成投资比例为48.90%。完成河道治理河长18.56km，治理堤长24.54km，排涝口66个，亲水台阶18座。2025年度绩效目标，实施河道治理河长14.36km，河道治理堤长18.84km，新建排涝口18个，亲水台阶15座。工程建成后，有效提高黑潓江洱源段的防洪标准，减少黑潓江洱源段洪涝灾害，保护周边12个村委会、2.1万人和9500亩耕地安全，提升了水旱灾害防御能力，同时有效改善黑潓江流域的水生态环境。

3、洱源县自来水厂及供水管网扩建项目:完成项目主要前期，开工建设，完成供水管网20公里，扩建县第二自来水厂，改造智能水表共计8000只。更新改造供水管网20公里，扩建第二自来水厂5000方/天，改造智能水表共计8000只。