洱源县林业和草原局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目

- 立项依据

- 《洱源县发展和改革局关于对洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目可行性研究报告的批复》（洱发改投资〔2020〕55号）

- 项目实施单位

- 项目建设单位为洱源县林业和草原局                  项目实施单位为洱源县湿地保护管理中心

- 项目基本概况

- 项目总投资67732.09万元，2021年申报获批地方政府专项债券资金27000万元，项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1.湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2.湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3.管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。项目已于2021年9月16日进场施工。项目的总体目标是：1.通过该项目的实施可以保护与提升改造流域湿地和缓冲带，优化流域范围内生态环境，改善湿地水质；2.恢复湿地生物多样性，促进湿地经济发展；3.提高湿地管理、科研宣教能力，实现湿地管理的专业化、系统化、智能化。项目分年度目标为：1.2021年目标：完成项目设计、图审、造价咨询、环评、水保以及监理、施工招投标等前期工作，并于9月份开工建设，完成结构工程的用地、防雷、消防等相关报批手续，完成三分之一的地形改造工程量；2.2022年目标：完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设；3.2023年目标：完成项目区植被恢复、经济作物种植、景观提升、标识标牌以及房建工程装修等扫尾工作；完成项目结算、竣工验收、资料归档等工作。

- 项目实施内容

项目涉及洱源县洱海流域六个镇乡7个片区，项目建设内容为：1.湿地公园建设14463.1亩，分为六大片区，分别为西湖片区、东湖片区、茈碧湖片区、海西海片区、弥茨河片区、凤羽河片区；2.湿地及缓冲带恢复1571亩，主要开展茈碧湖东岸缓冲带恢复；湿地公园提质增效 12431.1亩（西湖片区3444亩、东湖片区4722.6亩、茈碧湖片区1287.5亩、凤羽河片区529亩、弥茨河片2909亩）；3.管理能力建设（包括生态监测中心、湿地调度用房、管护用房及附属设施、设备购置、信息化建设）等工程。

- 资金安排情况

项目总投资67732.09万元，其中直接工程费56794万元，工程建设其他费4780.63万元，预备费6157.46万元。投资构成中，其中资本金40,732.09万元由财政预算安排，占比为60.14%，地方政府专项债券27000万元，占比39.86%。地方政府专项债券资金27000万元已于2021年6月下达到位。

- 项目实施计划

- 2022年项目实施计划为：完成全自动收割打捞船的采购与安装，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建完成手续办理及主体工程建设。

- 项目实施成效

1.生态效益：通过湿地恢复及提升改造，一是改善湿地水动力条件，确保湿地水质净化功能正常发挥，提升湿地单位面积水质净化能力；二是营造湿地生境异质性，为不同的动植物种群提供栖息繁衍的环境 ，提升湿地生物多样性。

2.社会效益：一是提高全民环保意识，促进精神文明建设；二是促进第二、三产业的发展，为当地社区提供就业机会，促进社会稳定。

3.经济效益：项目的实施，将改善洱海源头湿地的基础设施，增强湿地景观效果和生态环境，从而带动旅游业等产业的发展。